ЛУЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20 травня  2013 року	           м.Луцьк		                               № 127

Про готовність господарства району до сталого функціонування

в осінньо-зимовий період 2013 – 2014 років

Відповідно  до статей 16, 20 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”,    на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 квітня 2013 року № 177 „Про забезпечення своєчасної підготовки та сталого функціонування господарства області в опалювальний сезон 2013-2014 років”

1. ЗОБОВЯЗУЮ:

1) керівників бюджетних установ:

- забезпечити до початку опалювального сезону підготовку котелень, теплових і водопровідних  мереж та заготівлю нормативних запасів палива;

- забезпечити в повному обсязі своєчасне проведення  розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, а також ужити заходів для забезпечення щомісячної оплати поточного споживання енергоносіїв і житлово-комунальних послуг згідно з договорами;

-  ввести практику встановлення за радіаторами опалення теплових екранів;

- забезпечити щорічне зменшення використання природного газу за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів;

- завершити до 01 жовтня 2013 року здачу паспортів готовності підпорядкованих установ до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

2) відділ освіти райдержадміністрації (М.Тарасенко) до початку опалювального сезону:

- провести капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с.Піддубці, загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступеня с.Воротнів, с.Буяни;

- провести заміну газових котлів на нові економічні в загальноосвітніх школах І-ІІ ступеня сіл Промінь, Воротнів, Крупа;

- провести заміну насосів в загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня с.Забороль, в загальноосвітній школі І-ІІ ступеня с.Крупа;

- виготовити проектну документацію та встановити лічильники води в загальноосвітніх школах І-ІІ ступеня сіл Шепель, Гаразджа, загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня  с.Городище-2;

- здійснити повну заміну вікон та дверей на металопластикові в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступеня сіл Романів, Лище, Ратнів, загальноосвітній школі І-ІІ ступеня с.Веселе.

3) Луцьку центральну районну лікарню  (С.Коновал) до початку опалювального сезону:

- провести поточний ремонт тепломережі та роботи з профілактики і ремонту внутрішніх водо - і електрокомунікацій Луцької центральної районної лікарні та Торчинської районної лікарні;

- провести ремонт даху будівлі поліклінічного відділення та заміну вікон і дверей на металопластикові Луцької центральної районної лікарні;

- провести ремонт пожежних водойм Луцької центральної районної лікарні;

- провести заміну котлів опалення та повірку манометрів і термометрів в котельні  Торчинської районної лікарні;

- продовжити утеплення будівлі Торчинської районної лікарні.

4) про      проведену      роботу   інформувати    райдержадміністрацію      до 15 жовтня 2013 року.

2. РЕКОМЕНДУЮ:

1) начальникам комунальних підприємств та виробничих управлінь житлово-комунальних  господарств:

- вести постійний контроль за фактичними питомими витратами енергоносіїв;

- з дотриманням термінів проводити оплату за природний газ та електроенергію.

2) сільським та селищним головам:

- провести до початку опалювального сезону в дошкільних навчальних закладах реконструкцію системи опалення та заміну енергетичного обладнання, вирішити питання опалення будинків культури, залучивши для цього наявні матеріально-технічні ресурси та кошти;

- забезпечити належне виконання завдань, передбачених в підпункті 1 пункту 1 цього розпорядження;

3) районній філії ПАТ „Волиньобленерго” (В.Денисовець) та управлінню газифікації і газопостачання м. Луцька та Луцького району (Р.Сахарчук) ужити заходів, спрямованих на забезпечення безперебійного енергопостачання господарського комплексу району в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови  райдержадміністрації В.Сіліхіна.

Голова                                                                                          В.ДЕМЧУК

В. Демчук

Вишницький  728 159