

# ЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

# ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05 серпня 2021 року м. Луцьк № 153

Про проведення розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації типового робочого

місця стороннього користувача автоматизованої системи

Державного земельного кадастру

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» (із змінами), нормативних документів системи технічного захисту інформації НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-005-2013, у зв’язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК):

1. УТВОРИТИ комісію для проведення робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типового робочого місця стороннього користувача АС ДЗК (далі – ТРМ СК) у складі згідно з додатком.

2. Голові комісії для проведення робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК забезпечити проведення робіт з:

1) розгортання ТРМ СК в термін з 05 серпня 2021 року по 06 серпня 2021 року;

2) проведення попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін з 06 серпня 2021 року по 09 серпня 2021 року;

3) проведення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін з 09 серпня 2021 року по 10 серпня 2021 року.

3. Голові комісії для проведення робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК за результатами проведених робіт забезпечити оформлення та подання на затвердження голові районної державної адміністрації до 10 серпня 2021 року:

1) протоколу попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК;

2) акту про приймання у дослідну експлуатацію КСЗІ ТРМ СК;

3) акту завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Олександра Озіновича.

Голова **Володимир КЕЦ**

Юрій Бондарчук 728 139