ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

районної військової адміністрації

09 травня 2025 року № 68

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки господарства району

до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

| 1. Провести обстеження та аналіз фактичного стану об’єктів життєзабезпечення, розробити комплекс заходів щодо підготовки бюджетних установ та організацій, об’єктів тепло-, водо-, електро-, газопостачання, житлового і дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону та впровадженням енергоефективних рішень |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сільські, селищні, міські ради, керівники суб’єктів господарювання до 31 липня 2025 року |  |
| 2. Забезпечити укладання договорів між підприємствами теплоенергетики, газопостачальними та електропостачальними організаціями і бюджетними установами на споживання природного газу, теплової та електроенергії в межах передбачених кошторисами коштів для їх оплати. При потребі, головам територіальних громад забезпечити внесення змін до бюджетів в частині своєчасної оплати за енергоносії та комунальні послуги |  |  |
|  | Сільські, селищні, міські ради, керівники суб’єктів господарювання до 01 жовтня 2025 року |  |
| 3. Провести роботу з переведення котелень закладів бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики на альтернативні види палива та реалізації заходів з енергозбереження Сільські, селищні, міські ради, керівники суб’єктів господарювання постійно |  |  |
| 4. Опрацювати питання встановлення сонячних електростанцій з акумулюючими установками на громадських та адміністративних будівлях, об’єктах життєзабезпечення (водопровідно-каналізаційного та теплового господарства, закладах охорони здоров’я, соціальної сфери, тощо) |  |  |
|  | продовження плану заходів Сільські, селищні, міські ради, керівники суб’єктів господарювання постійно |  |
| 5. Ужити заходів щодо підвищення енергетичної ефективності громадських та адміністративних будівель |  |  |
| Сільські, селищні, міські ради, керівники суб’єктів господарювання постійно |  |  |
| 6. Ужити заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних природного газу, електричної та теплової енергії, води і наданих послуг з водовідведення, а також забезпечення оплати поточного споживання енергоносіїв і житлово-комунальних послуг щомісяця згідно з договорами |  |  |
|  | Сільські, селищні, міські ради, керівники суб’єктів господарювання |  |
| до 01 жовтня 2025 року 7. Забезпечити обладнання лічильниками обліку теплової енергії багатоповерхових житлових будинків і закладів бюджетної сфери |  |  |
|  |  | Сільські, селищні, міські ради, керівники суб’єктів господарювання до 01 жовтня 2025 року |
| 8. Здійснити моніторинг стану підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років |  |  |
|  | Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства, екології, організації діяльності надання адміністративних послуг райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради до 15 вересня 2025 року |  |
| продовження плану заходів 9. Провести роз’яснювальну роботу з допомогою засобів масової інформації, громадських організацій щодо необхідності економії енергоносіїв, пропаганди безпечного користування газом в побуті |  |  |
|  | Відділ інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради, керівники підприємств, організацій та установ постійно |  |
| 10. Забезпечити об’єкти критичної житлово–комунальної інфраструктури резервними джерелами живлення на випадок виникнення перебоїв з постачанням електричної енергії |  |  |
|  | Сільські, селищні, міські ради, керівники підприємств, організацій та установ до 01 жовтня 2025 року |  |
| 11. Забезпечити створення резервного фонду місцевих бюджетів на випадок надзвичайних ситуацій та стихійних лих |  |  |
|  | Відділ фінансів райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради постійно |  |
| 12. Забезпечити об’єкти соціальної сфери (навчальні заклади, заклади охорони здоров’я) резервними джерелами енергопостачання |  |  |
|  | Сільські, селищні, міські ради, керівники підприємств, організацій та установ до 01 жовтня 2025 року |  |
| 13. Узяти на особистий контроль питання забезпечення вразливих груп населення, одиноких громадян похилого віку та сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України, ветеранів війни, учасників бойових дій твердим паливом |  |  |
|  | продовження плану заходів Сільські, селищні, міські ради, керівники підприємств, організацій та установ постійно |  |
| 14. Ужити заходів для дотримання на об’єктах житлово-комунального господарства правил техніки безпеки та пожежної безпеки. Забезпечити належне утримання житлових будинків, особливу увагу звернувши на утримання дахів, горищ, підвалів, своєчасне обстеження та прочистку димовентиляційних каналів тощо |  |  |
|  | Луцьке районне управління Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області, сільські, селищні, міські ради постійно |  |
| 15. Забезпечити заготівлю твердого та рідкого палива для стабільної роботи котелень закладів соціально-культурної сфери в осінньо-зимовий період 2025-2026 років |  |  |
|  | Сільські, селищні, міські ради, керівники суб’єктів господарювання до 15 вересня 2025 року |  |
| 16. Луцькій районній філії, Горохівській, Рожищенській, Ківерцівській філіям ПрАТ «Волиньобленерго» забезпечити належний стан ліній електропередач, що перебувають на обслуговуванні у відповідних філіях. У разі виявлення пошкоджень, терміново вжити заходів щодо їх усунення |  |  |
|  | Керівники відповідних філій постійно |  |
| 17. Забезпечити до початку опалювального сезону виконання в повному обсязі робіт з прочистки та ремонту димоходів і вентиляційних каналів громадських та житлових будинків незалежно від форм власності, ремонту або відновлення герметизації вводів інженерних комунікацій та герметизації нових вводів |  |  |
|  | Сільські, селищні, міські ради продовження плану заходів до 01 жовтня 2025 року |  |
| 18. Тримати на особливому контролі підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років об’єктів відомчого житлового фонду, гуртожитків та військових містечок, закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та об’єктів теплозабезпечення і теплопостачання з видачею паспортів та актів готовності |  |  |
|  | Сільські, селищні, міські ради до 01 жовтня 2025 року |  |
| 19. Під час підготовки житлових будинків та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо–зимовий період 2025-2026 років забезпечити проведення їх обстеження з метою перевірки їх надійності та безпеки під час експлуатації |  |  |
|  | Сільські, селищні, міські ради до 01 жовтня 2025 року |  |
| 20. Забезпечити введення в експлуатацію об’єктів житлово–комунального господарства, соціальної сфери після капремонту або реконструкції, проведення планово – попереджувальних ремонтів до початку опалювального сезону |  |  |
|  | Сільські, селищні, міські ради до 01 жовтня 2025 року |  |
| 21. Закінчити плановий ремонт доріг, забезпечити технічну готовність снігоприбиральної техніки та необхідний запас паливо-мастильних матеріалів, заготовити протиожеледні посипкові матеріали, укладання договорів із спеціалізованими підприємствами щодо розчищення вулиць і доріг |  |  |
|  | Керівники суб’єктів господарювання, сільські, селищні, міські ради до 01 жовтня 2025 року |  |
| 22. Забезпечити постійний контроль за своєчасною підготовкою господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років і до початку опалювального періоду щомісяця надавати звіти за встановленою формою управлінню житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації та копії – відділу інфраструктури, житлово–комунального продовження плану заходів господарства, екології, організації надання адміністративних послуг райдержадміністрації |  |  |
|  | Сільські, селищні, міські ради двічі на місяць, 11 і 26 числа, починаючи з 01 червня 2025 року до 01 жовтня цього року |  |

_______________________________________